RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 536 /2012, DO 8 DE AGOSTO .

Visto que mediante resolución de Alcaldía nº 455/2012 do 5 de xullo  aprobouse o expediente de contratación (326/2012) correspondente ao contrato de obras de “Reparación de estradas municipais nos lugares de A Balsa, A Balsa-Iñaño, Bronllo, Predracuca- Muiño, Taboido, Cadeado, A Hermida, Os Anles, Silvarredonda-Braña e Nantón-Palleira”( proxecto 12-2100-0043.0) incluida no Plan Provincial de Cooperación as Obras e Servizos de competencia municipal (POS 2012), mediante procedemento negociado sen publicidade e tramitación ordinaria.

Visto que remitidas tres invitacións a empresas que polo órgano de contratación, considerouse que tiñan capacidade suficiente para poder levar a cabo as citadas obras (Excavaciones Pose S.L, Construcciones Dámaso Ferreiro e Hijos S.L e Esqueiro, S.L.) presentándose dúas empresas:

- EXCAVACIONES POSE S.L (RE nº 1886/2012 do 12/07).

- CONSTRUCCIONES DÁMASO FERREIRO E HIJOS S.L(RE nº 1892/2012 do 12/07).

Visto que con data de 16 de xullo  de 2.012, por parte do órgano de contratación en presenza da Secretaria do Concello procedeuse a dar apertura ás propostas presentadas, procedendo a dar apertura ao sobre A de documentación administrativa e sobre B de referencias técnicas.

Visto igualmente que con data de 17 de xullo de 2.012, por parte do Arquitecto Municipal, emitiuse informe de valoración das referencias técnicas contidas no sobre B co seguinte resultado: ”Excavaciones Pose, S.L. 49 puntos e Construcciones Damaso Ferreiro. 29 puntos”

Visto que con data 18 de xullo de 2012 por parte do órgano de contratación en presenza da Secretaria do Concello procedeuse a dar apertura á oferta económica, ofrecendo as dúas empresas a mesma oferta económica polo que a oferta que resulta máis vantaxosa para os intereses municipais resulta ser a oferta de Excavaciones Pose, S.L.

Visto que mediante resolución desta Alcaldía nº  506/2012, de 27 de xullo, e á vista do informe proposta de adjudicación realizado polo Arquitecto Municipal, o órgano de contratación de conformidade co previsto no punto 16 dos pregos de cláusulas administrativas, procedeu a propoñer a adxudicación do contrato a favor de Excavaciones Pose, S.L., así como a requirirlle a ésta que procedera no prazo máximo de 10 días a presentar a documentación acreditativa de estar ao corrente das suas obrigas tributarias e da seguridade social no caso de non ter sido xa presentada, así como a constituir a garantía definitiva por importe total de 3.983,54 euros, equivalente ao 5% do prezo de adjudicación, IVE excluido, e acreditar estar en posesión dos medios materiais e persoais que se comprometeu a adscribir á execución do contrato.

Visto que con data 7 de Agosto de 2012 (R.E. 2092/2012, de 07/08), Excavaciones Pose, S.L. presentou a documentación que lle foi requirida.

Examinada a documentación presentada e de conformidade co previsto no artigo 151.4 e na Disposición Adicional segunda do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de  Contratos do Sector Público RESOLVO:

PRIMEIRO: Proceder a adxudicar o contrato de obras denominado “Reparación de estradas municipais nos lugares de A Balsa, A Balsa-Iñaño, Bronllo, Predracuca- Muiño, Taboido, Cadeado, A Hermida, Os Anles, Silvarredonda-Braña e Nantón-Palleira” á oferta presentada por Excavaciones Pose, S.L., con CIF B15626922, e domicilio social en Dombate, 7 – Borneiro (Cabana de Bergantiños), polo importe de  94.011, 56 euros ( 79.670,81 euros e 14340,75 euros de IVE) e de acordo coas seguintes consideracións.

-Prazo de execución da obra  3 meses.

-Prazo de garantía 1 ano a contar a partir da recepción das obras

-Porcentaxe destinado a control interno de calidade 1,00 % do orzamento.

-As restantes condicións establecidas nos pregos de cláusulas administrativas e no proxecto redactado polo Arquitecto D. Enrique Vilar Gantes.

SEGUNDO: Dispoñer o gasto por importe de 94.011, 56 euros  con cargo á partida orzamentaria 453/615.00-2Y do orzamento municipal actualmente vixente para o ano 2.012.

TERCEIRO: Notificar a adxudicación aos licitadores que non resultaron adxudicatarios, non procedendo devolución da garantía provisional xa que ésta non foi constituída no seu día por estar estes eximidos. Igualmente proceder a facer pública a presente adxudicación no perfil do contratante.

CUARTO: Notificar a presente adxudicación do contrato de obras a Excavaciones Pose, S.L. e citalos para o día 13 de agosto de 2.012 ás 12:00 horas, para a sinatura do contrato na casa do Concello.

QUINTO: Deixar constancia do nomeamento de Don Enrique Vilar Gantes, Arquitecto colexiado, como director da obra, con tódalas obrigas e atribucións que se establecen na lexislación de contratos das administracións públicas.

SEXTO: Formalizado o contrato e presentado polo contratista o Plan de Seguridade e Saúde da Obra, axustado ao Estudo de Seguridade e Saúde do proxecto, procederase á súa aprobación polo Concello e a súa posterior comunicación á autoridade laboral. Efectuado o citado trámite se procederá a asinar a acta de comprobación do replanteo que non poderá asinarse máis aló de 1 mes despois da data de formalización do contrato.

SÉTIMO: Comunicar os datos básico do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público, de conformidade co disposto no artigo 333.3 do Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de novembro polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de  Contratos do Sector Público.

Mándao e asínao o Alcalde-Presidente Don José Muíño Domínguez na casa do concello de Cabana de Bergantiños, o oito de Agosto de dous mil doce,  diante de min, a Secretaria en funcións, que dou fe e certifico.

O Alcalde,	                                 A Secretaria en funcións

Asdo.: Jose Muíño Domínguez                 Asdo.: Gema Vázquez López.